# PALEOBOT

Informe consolidado de estado, decisiones y regresiones

24 de octubre de 2026 · PB-AUD-01

# 1. Dictamen y decisiones principales

Paleobot reúne un catálogo y un conjunto amplio de herramientas docentes cuyo valor conviene conservar. El problema principal es la convivencia de varias ramas y de comprobaciones de alcance diferente. La evidencia recuperada no permite promover el conjunto completo a una versión validada para Moodle.

| Resultado de la reconstrucción | Valor |
| --- | --- |
| Artefactos inventariados por identidad | 272 |
| Archivos recuperados para esta revisión | 115 |
| Asuntos registrados | 36: 8 P0, 24 P1 y 4 P2 |
| ZIP comprobados ahora | 36, sin fallo CRC |
| Bloques JavaScript analizados ahora | 78, sin error sintáctico |
| Cambios en el programa | 0 |
| Pruebas actuales de navegador, lector y Moodle | No ejecutadas |

## Cinco decisiones que condicionan la continuación

Conservar el catálogo A3 y la consulta ligera. La v9 es la última entrada con confirmación de funcionamiento recuperada, aunque falta vincular aquel ensayo a una huella de archivo.

Mantener v10, v11 y el Atlas directo R98 como candidatos con sus pruebas pendientes. El LEEME del piloto atribuye indebidamente a v11 una confirmación que su propio generador limita a v9.

Corregir el conflicto multimedia demostrado en el módulo 066 antes de usar ese módulo con el expediente visual de 47 recursos: descarta tres recursos de la propia ficha.

Conservar las cautelas científicas y completar su propagación a preguntas, gráficos, mapas y exportaciones. Los 50 contratos cronológicos revisados no certifican todas las afirmaciones de las 50 fichas.

Completar una prueba del destino sobre una versión fijada antes de producir más kits equivalentes o ampliar la interfaz.

P0 indica prioridad inmediata para fijar la base y evitar una decisión de publicación errónea. P1 comprende correcciones y verificaciones sustantivas. P2 recoge ampliaciones posteriores. Estas prioridades son propuestas de esta revisión, no plazos ni aprobaciones institucionales. [E01, E05, E06, E09-E12]

# 2. Alcance, cobertura y fuerza de las evidencias

La reconstrucción cruza antecedentes conversacionales recuperables con archivos actuales y versiones históricas. No se ha obtenido una exportación íntegra de todos los chats, sus títulos o sus enlaces. Por ello el inventario identifica el corpus localizado, sin afirmar que agote todo lo elaborado en Paleobot.

| Nivel | Qué permite sostener | Límite |
| --- | --- | --- |
| Prueba nueva aislada | Comportamiento del módulo 066 con entradas conocidas | DOM simulado; no aplicación completa ni Moodle |
| Cotejo actual de archivos | Identidad, diferencias de datos, sintaxis e integridad | No acredita exactitud científica ni interacción |
| Informe o resultado histórico | Qué se cambió y qué comprobación quedó registrada | No se presenta como prueba reejecutada ahora |
| Antecedente conversacional recuperado | Preferencias, fallos comunicados y confirmaciones resumidas | No equivale a una transcripción completa |
| Propuesta de esta revisión | Una intervención con motivo y criterio de cierre | No está implantada en el programa |

## Cobertura efectivamente realizada

Inventario de 272 identidades de archivo. Se recuperaron 115 y se verificaron 36 ZIP de la selección. Los 157 restantes se mantienen como metadatos, sin atribuirles una revisión de contenido.

Lectura focal de informes R12, R15, R38, R48, R49, R57, R64, R89 y R93; reconciliaciones A1/A2; cierres A3 C4-C6 e Immersive; auditorías de las fases 1-7 y documentos v11/R98.

Lectura de los generadores de v11 y del piloto, la interacción de v11 y los módulos de medios 025, 033 y 066. Comparación automática de árboles fase 7/R98 y de los tres catálogos seleccionados.

Cotejo de DB y catálogo en C6.3.5, fase 7 y R98 mediante lectura de literales sin eval. La representación del campo mapa quedó excluida de la comparación de igualdad y se declara por separado.

Quedan fuera de una validación integral: el código completo, las 50 descripciones científicas, toda la bibliografía, cada coordenada, las 47 imágenes frente a sus fuentes originales, las salidas SVG y la experiencia con alumnado. El expediente contiene 78 copias de documentos históricos de soporte; conservarlas no significa haber repetido todas sus pruebas. [E03-E12]

# 3. Historia reconstruida del proyecto

| Periodo | Trabajo recuperado | Estado que debe conservarse |
| --- | --- | --- |
| Abril-junio de 2025 | PaleoBot de la Abuelita en Landbot; expansión HTML/JS con Lucy, habilis y boisei; propuesta SCORM | Antecedentes conversacionales. El SCORM de junio fue propuesta/manual, sin empaquetado ejecutado acreditado. |
| Mayo-julio de 2026 | paleobot_v56.html y v56.3/PaleoLab50 | Aplicación extensa y múltiples herramientas. La amplitud anunciada no equivale a funcionamiento completo acreditado. |
| 5-6 de septiembre | v69 y recuperación R1-R93: API canónica, retirada de interferencias, rutas, almacenamiento, dependencias y CSP | Pruebas estáticas/contractuales; R93 esperaba ejecución auténtica del destino. |
| 7-11 de septiembre | Atlas v1, A1/A2 y A3 C1-C6.4.2: cronología tipada, consumidores y puertas externas | R05 terminó 50/50 contratos; A3 mantuvo NO_GO y cero retornos auténticos. |
| 20-21 de septiembre | Immersive P0-P9.1 y Lite/Balanced v3-v7 | Prototipos y enriquecimiento progresivo; sin activos científicos aprobados ni cierre de las puertas externas. |
| 22-23 de septiembre | Fases 1-7b: medios, mapas, etiquetas, bibliografía, datos y cargador; versiones Moodle/Fix | Correcciones locales documentadas; se comunicaron fallos de botones y carga en las entregas complejas. |
| 23-24 de septiembre | Entrada ligera/directa v1-v10 | Confirmación recuperada de funcionamiento hasta v9. v10 amplía recursos visuales, sin confirmación equivalente localizada. |
| 28 de septiembre | Diagnóstico v11, auditoría del adjunto R98, Atlas original directo piloto y propuesta Lucy | v11/R98 pendientes del destino. La vinculación Lucy se propuso por etapas. |
| 24 de octubre | Reconstrucción PB-AUD-01 y prueba aislada multimedia | Documentación y diagnóstico; no se cambia ni publica el programa. |

Las fechas anteriores combinan fechas de documentos y antecedentes de conversación; no se interpretan automáticamente como fecha de origen de cada función. No se han localizado documentos posteriores al 28 de septiembre que acrediten el cierre de los pendientes descritos. [E01-E11]

# 4. Qué rama sirve para qué

| Rama | Aportación | Estado y decisión |
| --- | --- | --- |
| v56/v69 | Contenido histórico y funcionalidades amplias | Archivar como referencia. Evitar sobrescribir módulos A3 con archivos antiguos. |
| Recovery R92/R93 | Base canónica, seguridad, contratos Moodle y recepción de evidencias | R93 corresponde a R92; no puede adjudicar automáticamente un derivado A3. |
| A3 C6.3.5/C6.4.2 | Contratos cronológicos y procedimientos de validación externa | Referencia de trazabilidad científica y técnica. Mantiene NO_GO. |
| Fase 7 y fase 7b | Reconciliación de fichas, corrección de medios/etiquetas y estados de carga | Derivado de trabajo. 137 archivos de ejecución en su kit; navegador y Moodle sin validar. |
| Entrada directa v9 | Consulta ligera con confirmación recuperada del usuario | Candidata a referencia operativa; identificar el archivo exacto y no extender su confirmación a v10/v11. |
| Entrada directa v11 | Mismo catálogo que fase 7, 47 recursos documentados y sonda de imágenes | Candidata de diagnóstico. Necesita comprobar imágenes y scripts en el curso. |
| Atlas R98 directo piloto | Recupera navegación, mapas, filogenia, comparadores y herramientas en un HTML | Prueba amplia sin validación real; incluye el conflicto del módulo 066. |
| Balanced v7 | 50 fichas, cuatro rutas y 16 pasos en un SCORM ligero | Candidato de otra rama. Los ensayos estructurales no prueban su ciclo LMS. |
| Immersive P9.1 | Adaptador y carcasa de interacción separados | Mantener aislado. Sin activación científica aprobada ni retorno auténtico. |

## Referencia recomendada para el siguiente trabajo

Usar el catálogo preservado como fuente de datos y una copia identificada de la entrada ligera para la prueba operativa. Elegir v11 cuando el objetivo sea diagnosticar imágenes; mantener disponible la v9 recuperada como referencia de retorno. Conservar el Atlas piloto como rama de ensayo avanzada hasta resolver sus conflictos y comprobarlo en Moodle.

Esta elección es una propuesta de trabajo. No se promueve ninguna rama ni se reemplaza la versión instalada en el curso. La identidad de una evidencia exige archivo, huella, configuración, actividad y acciones probadas. [E03, E05-E11]

# 5. Cambios históricos que tienen una justificación recuperable

| Cambio | Por qué se hizo | Qué se comprobó y qué sigue abierto |
| --- | --- | --- |
| v37: retirada de captura global; conservación de API | v50/v51/v56 seguían consumiendo sus métodos | R15 registra sustitutos y regresiones contractuales; uso visual final pendiente. |
| v45: retirada del módulo de portada | No exportaba API ni tenía consumidores de sus marcadores | R38 verificó destinos y acciones del núcleo. No autoriza borrar otros guards por analogía. |
| R57: cuatro rutas CSS y sw.js | Rutas dinámicas inválidas y registro de un archivo ausente | R57 dejó 4 a 0 referencias dinámicas rotas; no acreditó PWA ni modo sin conexión. |
| R64/R89: scope y CSP | Evitar mezcla de almacenamiento y permisos no necesarios | Ensayos simulados y estáticos. Falta cumplimiento efectivo de cabeceras/iframe en Moodle. |
| A2/A3: cronología tipada | El parser escalar rellenaba huecos y confundía límites | Contratos y pruebas de R05; no equivalen a duración taxonómica ni a auditoría científica total. |
| Fases 1-3: kadabba, galerías y mapas | Imagen ajena, 34 divergencias y contexto regional presentado como distribución | Correcciones locales y pruebas de funciones; revisar todos los consumidores y medios. |
| Fase 4: etiquetas y confianza | Holotipo, isótopos, aceptación y DOI se inferían automáticamente | Se retiraron atribuciones automáticas; siguen pendientes verificaciones individuales. |
| Fase 6: cinco fichas duplicadas | DB y catálogo contenían versiones narrativas distintas | Cotejo actual confirma igualdad en fase 7/R98, salvo representación de mapa excluida. |
| Fase 7: cargador y estados | Un error de módulo podía dejar ready y varios estados no se mostraban bien | Se ensayó carga completa/error y etiquetas. El ensayo DOM/Moodle sigue pendiente. |
| v11 y piloto: formato directo | Dificultad del flujo multiarchivo y necesidad de diagnóstico | Estructura y sintaxis; no se acredita por ello funcionamiento en el curso. |

En esta sesión se contrastaron estas razones y los archivos seleccionados. Las baterías históricas de 660, 504 u otros totales se citan como resultados archivados con su alcance, sin sumarlas ni presentarlas como una batería reejecutada. [E03-E12]

# 6. Pendientes científicos y didácticos que no deben perderse

## Entidades, tiempo y evidencia

El catálogo mezcla entidades documentales distintas. Un espécimen, un linaje y una especie no son intercambiables. Deben conservarse los 50 identificadores para no romper enlaces, mientras se explicita el tipo de entidad y el estado de revisión. Los 43 registros sin campo estado no deben convertirse en aceptados por un valor predeterminado.

La cronología necesita diferenciar estimación puntual, edad mínima, ventana publicada, alternativas e indeterminación. Penghu no admite rellenar el hueco entre sus ventanas alternativas. Una edad mínima o un punto tampoco autoriza una barra de ocupación. Las vistas, filtros, coexistencias, preguntas y exportaciones deben preservar esa semántica. [E04, E05, E09]

## Afirmaciones, referencias y cartografía

Las 121 referencias base y las referencias adicionales requieren vínculos por afirmación. La igualdad entre DB y catálogo demuestra consistencia interna, pero deja abierta la exactitud de la anatomía, dieta, capacidad craneal, industria, comportamiento y atribución taxonómica. El número de referencias y la forma de un DOI no justifican una puntuación de confianza.

Mantener una etiqueta neutral de material/localidad cuando no se haya verificado la tipificación. El artículo 73 del ICZN es pertinente para comprobar cómo se fija un tipo, sin convertir un campo heredado en una prueba nomenclatural. [E09, E13]

Los 15 fondos regionales y las 50 coordenadas requieren fuente y precisión individuales. Conservar el contexto territorial explícito resulta útil; dibujar una distribución o una ruta de dispersión exige evidencia adicional. El cladograma histórico 46/50 requiere revisar o explicar las cuatro ausencias, con independencia del número de fichas. [E03, E09]

## Actualización focal comprobada

Se localizaron en Nature los dos artículos de Bianfu incorporados en fase 6. El resumen público de Ruan et al. distingue fósiles de unos 167-134 ka y una secuencia cultural de unos 190-70 ka, atribuida de forma interpretativa. Esta distinción respalda conservar la cautela del proyecto; no cierra el examen de métodos, suplementos ni de todas las vistas. [E13]

## Criterio docente

Conservar contenido y herramientas que permitan comparar pruebas, justificar atribuciones y entender incertidumbres. Revisar primero las afirmaciones que generan preguntas evaluables y salidas gráficas: un error propagado a la evaluación tiene un efecto distinto del de una errata en una nota auxiliar. [PB-06 a PB-14, PB-24 y PB-25]

# 7. Nuevo hallazgo: una protección oculta recursos de su propia ficha

Se reprodujo un conflicto del módulo 066-paleobot-v81-map-and-species-media-repair.js. Su lista de nombres asociados históricamente a imágenes genéricas se aplica también al recurso documentado de la ficha correspondiente. El módulo se conserva sin cambios en el HTML piloto R98. [PB-01; E11-E12]

| Ficha | Recurso admitido en el expediente | Resultado aislado |
| --- | --- | --- |
| proconsul | Proconsul_heseloni_Tubingen.jpg | Sustituido por tarjeta sin imagen |
| boisei | Paranthropus_boisei_skull.jpg | Sustituido por tarjeta sin imagen |
| soloensis | Ngandong_14._Homo_erectus.jpg | Sustituido por tarjeta sin imagen |

## Recorrido causal comprobado

repairSpeciesImages localiza la ficha y llama a shouldReplaceNow. Esta función comprueba GENERIC_FALLBACK_RE sobre la URL. Cuando coincide, asigna uniqueSpeciesSvg y cambia el texto alternativo a Sin imagen verificada. El nombre de un archivo no distingue si se está usando como reserva para otro taxón o como recurso documental de su propia ficha.

## Ensayo y límites

Se ejecutó el módulo original con 47 URL del expediente visual y un control de mapa en un DOM simulado. Tres recursos cambiaron a SVG; 44 conservaron su URL; el mapa conservó su exclusión. La fuente ensayada tiene SHA-256 72f59642fdbf4b1eca60ea71a7f55896fccea849da5f569a8013e5647624dc42.

La prueba demuestra la decisión del módulo y su asignación de imagen en el entorno aislado. No demuestra cómo termina la composición completa de todos los observadores, ni que esta sea la causa única de las imágenes fallidas en Moodle. La consulta directa v11 no carga este módulo.

## Cambio propuesto y riesgo de equivocarse

Distinguir explícitamente recurso canónico y reserva, usando identidad de ficha y procedencia. Evitar borrar el módulo completo: protege contra fotografías de otros taxones y separa mapas. Si el cambio admite cualquier imagen por parecer canónica, podría reintroducir sustituciones engañosas; si mantiene la prohibición global, seguirá ocultando material documentado.

Cierre requerido: preservar estos tres recursos, rechazar una imagen ajena, mantener aviso neutral ante error, respetar mapas y comprobar 47 fichas en navegador/Moodle. La corrección no se ha aplicado en esta revisión. El expediente incorpora un ensayo autónomo reproducible con Node. [E12]

# 8. Qué falta comprobar en Moodle

Los antecedentes recuperados sitúan en el entorno real fallos de carga y botones, mientras el diagnóstico mínimo funcionó y la entrada ligera recibió confirmaciones hasta v9. Este contraste es útil para diseñar la reproducción, pero no adjudica por sí solo una causa. [E01]

| Posible explicación | Evidencia necesaria | Decisión que permitiría |
| --- | --- | --- |
| Restricción de scripts o estilos | Cabeceras efectivas, infracción y bloque afectado | Ajustar empaquetado o política mínima del recurso |
| Ruta o configuración del recurso | Archivo principal, URL final, respuesta y contexto de apertura | Corregir la entrada o la ruta que falla |
| Interferencia de eventos/estado | Secuencia y transición antes/después con consola | Retirar o corregir el propietario que interfiere |
| Imagen o tesela remota | URL solicitada, estado de carga y error de política/red | Reparar URL, incorporar activo autorizado o dar alternativa |
| Defecto del código multimedia | Prueba del recurso canónico y su sustitución | Corregir la clasificación o el orden de reparación |
| Dependencia diferida fallida | Estado ready/failed, recurso y error | Conservar error observable y reparar la dependencia |

## Una prueba de destino acotada

Fijar el HTML y su hash, navegador, actividad y modo de apertura. Conservar la referencia de retorno antes de sustituir el recurso.

Abrir portada, buscar una ficha, volver, cambiar de vista y usar teclado. Registrar la primera transición fallida y sus errores.

En v11, ejecutar Probar tres imágenes y conservar cargadas, fallidas, en curso y aviso de política. Revisar otras fichas y el comportamiento al fallar un recurso.

En el Atlas, comprobar cronología, mapas, filogenia, comparador, bibliografía y modo clase; después revisar foco, modales y lectura accesible.

Si se elige SCORM, probar inicialización, guardado, reapertura y finalización. El formato Archivo no acredita seguimiento LMS.

En A3 C6.4.2 se conserva el orden de puertas ya fijado: retorno de navegador, después accesibilidad manual/lector y Moodle, sin promoción automática entre ellas. No se ha accedido al curso institucional ni se han cambiado sus permisos, cabeceras o actividades. [E06, E09-E11]

# 9. Qué conservar, qué retirar y qué aplazar

| Tratamiento propuesto | Elementos | Razón y condición |
| --- | --- | --- |
| Conservar | Catálogo de 50 fichas, IDs, cronología tipada y cautelas | Mantienen continuidad y evitan romper enlaces o reconstruir evidencia. |
| Conservar | Entrada ligera y contenido científico/didáctico útil | La confirmación recuperada y la petición de mayor riqueza justifican ampliar gradualmente. |
| Conservar | API v37 y reservas legítimas consumidas por otras capas | Retirar su captura global no autoriza borrar sus métodos. |
| Retirar o corregir | Falsas etiquetas de validación, holotipo universal, DOI verificado por formato y confianza sin evidencia | Atribuyen certeza que la comprobación no sostiene. Algunas ya están corregidas en superficies concretas. |
| Retirar o corregir | Sustituciones de una especie por otra y clasificador global de archivos genéricos | Dañan la identidad visual; mantener avisos neutros y una prueba que preserve recursos válidos. |
| Retirar del paquete de uso | Kits, informes y ZIP ancestrales que no ejecuta el producto | Conservarlos en el expediente histórico con hashes; no borrarlos ni confundirlos con el runtime. |
| Retirar como procedimiento | Descarga indiscriminada de 102 candidatas y relajación general de CSP | No resuelven por sí solas identidad, permisos o causa del fallo. |
| Aplazar | Revelado científico inmersivo y diálogo web fusionado | Faltan activos aprobados, validación externa y contrato de evidencia. |
| Descartar como dirección actual | Reescritura en React/Vite | La restricción previa y el diagnóstico disponible favorecen cambios focales en HTML/JS. |

Retirar significa aquí una decisión propuesta sobre un componente o su papel, no una eliminación realizada. La retirada de funciones requiere identificar sus consumidores y la alternativa que asumirá su tarea. Los originales se conservan. [PB-14 a PB-23, PB-28 a PB-33]

# 10. Qué añadir y en qué orden

| Orden | Aportación propuesta | Resultado observable para cerrar el paso |
| --- | --- | --- |
| 1. Fijar la referencia | Una ficha de versión por rama: archivo/hash, datos, formato y pruebas | Se puede saber qué se probó y qué archivo debe restaurarse. |
| 2. Resolver el conflicto demostrado | Corrección focal de la clasificación multimedia de 066 | Los tres recursos se preservan y una reserva ajena sigue rechazándose. |
| 3. Obtener evidencia del destino | Un retorno de Moodle/navegador del candidato elegido | Causa de carga, botón o imagen vinculada a una condición observada. |
| 4. Completar la revisión científica | Matriz afirmación-fuente y catálogo de medios/localidades | Cada afirmación evaluable y cada activo tienen entidad, procedencia y estado. |
| 5. Consolidar consumidores | Una política compartida de tiempo, estados y medios | Preguntas, gráficos y exportaciones no contradicen la ficha. |
| 6. Recuperar funciones avanzadas | Módulos progresivos con tarea docente y alternativa accesible | Cada añadido aporta utilidad sin perder la consulta ni la estabilidad medida. |
| 7. Ampliar con Lucy/Immersive | Casos enlazados, después diálogo o escenas con activos aprobados | La capa nueva conserva fuentes, incertidumbre y acceso equivalente. |

## Condiciones para ampliar

No eliminar contenido para cumplir un presupuesto de carga sin examinar antes la presentación y el momento de activación. Las rutas, comparaciones y actividades pueden ofrecerse de forma progresiva. La ausencia de evidencia no se rellena con una imagen, un dato temporal o una respuesta de personaje sintético.

Cada paso se cierra por una observación nueva o una corrección demostrada. Si falta el entorno que permitiría ejecutar una prueba, registrar el límite y preparar una sola transferencia aplicable; generar más expedientes con el mismo pendiente no cambia su estado. [PB-29 a PB-33]

## Roles propuestos

Asignar revisión paleoantropológica para afirmaciones e identificaciones, revisión técnica para contratos y regresión, y revisión docente/accesible para la tarea de aprendizaje y el destino. No se asignan personas, plazos ni aprobaciones que no constan en la documentación.

# 11. Qué puede romperse si la decisión es errónea

| Error o condición | Efecto y dependencia | Detección y retorno |
| --- | --- | --- |
| Aceptar como validada otra versión | Publicación de un candidato distinto del probado | Comparar hash, actividad y resultado. Reabrir estado y restaurar referencia fijada. |
| Borrar un guard con API aún consumida | Fallan navegación, modales, accesibilidad o acciones antiguas | Inventario de llamadores y regresión. Restaurar módulo y consumidores juntos. |
| Unir ventanas o usar un punto como duración | Filtros, coexistencia, cuestionarios y gráficos ofrecen evidencia ficticia | Caso de hueco temporal y tipo de entidad. Volver al contrato tipado y ocultar la proyección. |
| Cambiar DB sin actualizar catálogo | Paneles y exportaciones cuentan versiones distintas de una ficha | Cotejo campo a campo. Restaurar fuente y representaciones de la misma revisión. |
| Aceptar foto ajena o descartar la propia | Comparación anatómica falsa o aviso erróneo de ausencia | Matriz ficha-recurso y prueba del error. Retirar activo o revertir clasificador. |
| Llamar distribución a contexto regional | Se infieren presencia o dispersión sin soporte | Fuente y precisión por marcador. Volver al índice territorial orientativo. |
| Cambiar scope/ruta o limpiar claves globales | Pérdida de notas o mezcla entre recursos | Dos actividades y almacenamiento denegado. Recuperar namespace y evitar borrar datos ajenos. |
| Abrir permisos para satisfacer un arnés | Se amplía capacidad sin corregir el producto | Prueba externa compatible y cabeceras observadas. Restituir perfil mínimo. |
| Añadir un módulo antes de estabilizar el arranque | Botones o consulta vuelven a fallar; aumenta carga | Medir la misma tarea y errores. Desactivar solo el añadido. |
| Usar simulación como prueba de plataforma | Se declara resuelto lo que nadie ha ejecutado en Moodle | Separar estados de sintaxis, función aislada, navegador y LMS. Restituir pendiente. |

Estas consecuencias son mecanismos de fallo o escenarios prospectivos, salvo cuando la evidencia del asunto registra una reproducción o un incidente. No se presenta como ocurrido todo daño posible. La matriz completa identifica el límite en cada uno de los 36 asuntos. [registro_decisiones.csv / JSON]

# 12. Qué se ha comprobado en esta revisión

| Comprobación actual | Resultado | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Inventario e identidad | 272 archivos; 115 recuperados con hash | No son 272 archivos de contenido revisado ni todos los chats. |
| Integridad ZIP | 36 abiertos y comprobados; cero fallos CRC | También se registran duplicados, rutas y enlaces simbólicos; no prueba contenido científico. |
| Sintaxis HTML/JS | 77 bloques del piloto y 1 de v11 sin error | Node --check analiza sintaxis; no ejecuta sus eventos ni valida Moodle. |
| Estructura de dos HTML | Sin IDs duplicados ni destinos de ancla ausentes en la estructura analizada | El piloto genera parte de su DOM durante ejecución; esa parte no queda cubierta. |
| Hashes CSP del piloto | 77 scripts y 56 estilos presentes en su meta | No acredita aceptación por cabeceras de respuesta del curso. |
| Catálogo fase 7 y v11 | Igualdad exacta; hash 5eb460063f87… | 50 fichas y 50 contratos. No valida cada afirmación. |
| Catálogo R98 frente a fase 7 | 38 diferencias de URL de imagen; cronología igual | No se encontraron cambios adicionales de campo en los registros comparados. |
| DB frente a catálogo | Fase 7/R98: cero diferencias salvo mapa excluido; C6.3.5: diez campos principales en cinco fichas | Lectura de literales sin eval. No verifica la semántica de mapas. |
| Expediente visual | 47 documentados, 3 pendientes, 4 candidatas excluidas | Se revisó el registro; no se revalidaron todas sus páginas de origen. |
| Módulo multimedia 066 | Tres sustituciones reproducidas; 44 URL y un mapa preservados | DOM simulado, sin red y sin ejecución del producto completo. |
| Genealogía de ZIP | Tres niveles examinados; 97,2 % del contenido de C6.3.5 es ZIP padre | Mide estructura del paquete; no demuestra que cause la lentitud observada. |
| Fuentes focales externas | Dos publicaciones Bianfu localizadas y artículo 73 consultado | No es una revisión bibliográfica integral. |

No ejecutado ahora: navegador real, lector de pantalla, Moodle, ciclo SCORM, pruebas con alumnado y las baterías históricas completas. La falta inicial de una biblioteca auxiliar de extracción se resolvió mediante el analizador estándar de HTML; no se clasificó como defecto de Paleobot. [E12-E13]

# 13. Cómo documentar la próxima modificación

El registro maestro incluye 36 asuntos con prioridad, estado, evidencia, decisión propuesta, motivo, cambio histórico, comprobación actual, pendiente, consecuencia del error, criterio de cierre y reversión. Las columnas se entregan en CSV y JSON para mantener el detalle sin depender del texto del informe.

| Campo obligatorio | Contenido que debe registrarse |
| --- | --- |
| Identidad | ID del cambio, rama, versión, archivo/hash de partida y destino. |
| Problema y motivo | Conducta observada, condición que la activa y por qué merece una intervención. |
| Alternativas | Conservar, corregir, retirar o aplazar; razón de aceptar o descartar cada alternativa relevante. |
| Cambio aplicado | Archivos y símbolos tocados, antes/después y dependencias. Diferenciar lo aplicado de lo propuesto. |
| Pruebas | Caso, objeto exacto, entorno, resultado, evidencia y límite. Marcar resultados históricos reutilizados. |
| Preservación | Datos, contratos y funciones previas que deben seguir funcionando; pruebas que los cubren. |
| Fallo y consecuencias | Qué se rompe si la premisa era incorrecta o aparece una regresión; alcance del daño. |
| Retorno | Archivo/estado anterior y procedimiento para restaurarlo sin perder datos ni evidencia. |
| Decisión de cierre | Corregido dentro del alcance, pendiente externo, rechazado, sustituido o reabierto; motivo. |

## Ejemplo preparado: PB-01

Base: piloto R98 y fuente 066 identificada. Motivo: tres recursos del expediente son descartados por la lista genérica. Alternativas: borrar el reparador completo o distinguir reserva y recurso canónico. Se propone la segunda porque el módulo también protege contra fotos ajenas y conserva la exclusión de mapas.

Antes de cerrar una corrección: deben pasar el caso original, el recurso ajeno, el error de carga, el mapa y las fichas restantes. Después se necesita la prueba representativa en navegador/Moodle. Si aparece una regresión, restaurar el clasificador anterior de esa misma base y reabrir PB-01; no añadir un capturador global ni cambiar el resultado del ensayo para obtener PASS.

Cambio realizado en esta sesión: documentación, inventario, cotejos y ensayo aislado. Cambio de código del programa: ninguno. Próxima intervención preparada: resolver PB-01 en copia identificada y verificar su impacto; el estado de publicación continúa pendiente. [E12]

# 14. Fuentes y estructura del expediente

| ID | Fuente principal y uso |
| --- | --- |
| E01 | Antecedentes conversacionales recuperados en dos búsquedas temáticas del 24-10-2026. Incluyen preferencias, fallos comunicados, Lite, v9 y propuesta Lucy. Sin transcripciones completas ni enlaces de todos los chats. |
| E02 | paleobot_v56.html, v56.3 y v69: inventario histórico de aplicaciones. No se ha auditado íntegramente su comportamiento. |
| E03 | Recovery R93 y sus informes R12/R15/R38/R48/R49/R57/R64/R89/R93. Fundamentan navegación, retiradas, rutas, almacenamiento, CSP y límites de la validación. |
| E04 | INFORME_A1_RECONCILIACION_CIENTIFICA.md e INFORME_A2_MODELO_CRONOLOGICO_Y_PARCHE.md, extraídos de sus ZIP. |
| E05 | Cierres y verificaciones A3 C4-C6.3.5; informes C6.1, C6.2 y cohortes R05 conservados dentro del checkpoint. |
| E06 | PaleoBot_A3_C6_4_2_cierre.json y estado interno de recepción. Acreditan ausencia de retornos, no ejecución de Moodle y permanencia de NO_GO. |
| E07 | Cierres Immersive P6, P8, P9 y P9.1. Explican alcance del prototipo, activos y puertas pendientes. |
| E08 | Cierres y verificaciones Lite/Balanced v3-v7. Las cifras de referencias de esta rama no se equiparan a las 121 del catálogo A3. |
| E09 | Auditorías PaleoBot_Fase1 a Fase7b y sus JSON; fase 7, catálogo y archivos de ejecución seleccionados. |
| E10 | AUDITORIA_PALEOBOT_R98_v11.md; fuentes de v11, build.py, interaccion.js e image_audit.json. |
| E11 | LEEME del Atlas directo R98, HTML piloto y ZIP de fuentes, incluido build_directo_r98.py y módulos multimedia. |
| E12 | Resultados nuevos: inventario, CRC, sintaxis, estructura, cotejos de catálogos/DB, genealogía y reproducción de medios. Se incluyen entradas, hash y ensayo autónomo. |
| E13 | Rao et al. (2026), Nature, DOI 10.1038/s41586-026-10976-9; Ruan et al. (2026), Nature, DOI 10.1038/s41586-026-10997-4; ICZN, artículo 73. Consulta: 24-10-2026. |

El inventario CSV/JSON conserva nombre, identidad, fecha, enlace y hash de los archivos recuperados. El manifiesto de entrega fija el contenido del expediente. Los archivos sin bytes recuperados se distinguen expresamente de los inspeccionados.

Las propuestas de retirada y ampliación se documentan en registro_decisiones.csv y registro_decisiones.json. reproducir_colision_medios.cjs reproduce el hallazgo PB-01 con datos y código adjuntos; no abre Moodle ni ejecuta el Atlas completo.